BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

DIRECCIÓN FOSUVI / UNIDAD DE COMUNICACIONES

Proyectos entregados y en ejecución 2020

Provincia de LIMÓN / junio 2020

| Proyectos actualmente en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de aprobación | Proyecto | Entidad | Obras realizadas | Familias beneficiadas | Costo (en millones de colones) | Ubicación | Estado del proyecto | Empresa |
| 17-12-2015 31-07-2017 12-10-2017 27-11-2017 | Cocales de Duacarí | Coocique R.L. | Construcción de 139 viviendas | 139 | 3.185,15 | Limbo de Duacarí Guácimo | Proyecto terminado. En proceso de entrega de casas | Ekstrom S.A. |
| 04-12-2017 | Llanuras de Canaán | Coopenae R. L | Construcción de 174 viviendas | 174 | 3.328,26 | Pocora, Guácimo, Limón | Obras concluidas. En fase formalización | Consultoría Mar Azul |
| 16-04-2918 30-03-2020 | Cartagena | Fundación Costa Rica-Canadá | Construcción de 86 viviendas | 86 | 1.783,02 | Valle La Estrella, Limón, | Concluido y habitado | Consultoría Mar Azul |
| 08-04-2019 | Territorio Indígena Alto Chirripó | Coopeuna R.L. | Construcción de 36 viviendas | 36 | 600,45 | Chirripó, Turrialba (parte) Carrandí, Matina (parte) | Existen grupos de viviendas terminadas y otras están en proceso | Brenes y Morgan |
| 17-06-2019 | Territorios indígenas Cabécar Tayní y Bribri | Fundación Costa Rica-Canadá | Construcción de 53 viviendas | 53 | 601,39 | Talamanca, Limón | Existen grupos de viviendas terminadas y otras están en proceso | Constructora DARCO |
| 11-11-2019 | Territorio Indígena Cabécar Tayní | Fundación Costa Rica-Canadá | Construcción de 47 viviendas | 47 | 528,31 | Talamanca, Limón | Obras en ejecución | Constructora DARCO |
| 02-12-2019 | Territorio indígena Talamanca Bribri | Fundación Costa Rica-Canadá | Construcción de 85 viviendas | 85 | 1.184,46 | Talamanca, Limón | Obras en ejecución | Somabacu |
| 17-02-2020 | Territorio indígena Talamanca Bribri | Coopenae R. L | Construcción de 36 viviendas | 36 | 510,94 | Talamanca, Limón | Obras en ejecución | Somabacu |
| 16-03-2020 | El Colono | Coopenae R. L | Construcción de 25 viviendas | 25 | 612,23 | Jiménez, Pococí, Limón | Obras en ejecución | Consultoría Mar Azul |

| Proyectos de Bono Comunal actualmente en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de aprobación | Proyecto | Entidad | Obra que se realiza | Personas beneficiadas (*) | Costo (en millones de colones) | Ubicación | Observaciones | Empresa |
| 12-08-2019 | Limón 2.000 | MUCAP | Construcción de planta de tratamiento y mejoras de vialidad | 5.638 | 1.899,38 | Liverpool, Limón | Obras en ejecución | Consorcio ESTRUMET-IACO |

(*) Corresponde a la estimación de personas que se beneficiarán con las obras del bono comunal una vez que esté concluido.

| Proyectos de Bono Comunal aprobados en otras Administraciones en proceso de prefactibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de aprobación | Proyecto | Entidad | Obras que se realizarán | Personas beneficiadas (*) | Costo (en millones de colones) | Ubicación | Observaciones | Empresa |
| 04/08/2014 27-04-15 08-05-17 09-07-2018, 30-03-2020 | Corales - Bambú | Fundación Costa Rica-Canadá | Mejoras en infraestructura comunal | 1.100 | 4.097,74 | Limón, centro | Aprobada prefactibilidad. Obras sin iniciar. | ND |

(*) Corresponde a la estimación de personas que se beneficiarán con las obras del bono comunal una vez que esté concluido.

| Proyectos de vivienda en análisis (No aprobados) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año de aprobación | Proyecto | Entidad | Obras previstas en caso de aprobación | Familias beneficiadas | Costo (en millones de colones) | Ubicación | Observaciones | Empresa |
| 2020 | El Hogar, II etapa | Grupo Mutual Alajuela | Construcción de 10 viviendas | 10 | ND | El Hogar, Guácimo | En análisis en el Departamento Técnico, Banhvi | ND |
| 2020 | Banabat | Fundación Costa Rica-Canadá | Construcción de 40 viviendas | 40 | ND | Batán, Matina | En análisis en el Departamento Técnico, Banhvi | ND |
| 2020 | La Alegría 28 Millas | MUCAP | Construcción de 120 viviendas | 120 | ND | 28 Millas de Batán, Matina | En análisis en el Departamento Técnico, Banhvi | ND |